**Plano de Trabalho com Cronograma das Atividades**

**Objetivo 1: Implementar um Sistema de Banco de Dados para Gestão de Entregas e Comissões**

**Ação 1: Levantamento de Requisitos de Software**

* **O que fazer:** Realizar levantamento detalhado dos requisitos do sistema junto aos colaboradores da empresa.
* **Quando fazer: 02 de Agosto de 2024**.
* **Como fazer:** Realizar entrevistas e reuniões com os principais colaboradores para identificar as necessidades e funcionalidades desejadas do sistema.
* **Para quem fazer:** Gerente Geral, Gerente de Operações, TI, Supervisor de Logística.
* **Onde fazer:** Empresa NOVA REDE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.

**Ação 2: Modelagem do Banco de Dados**

* **O que fazer:** Modelar o banco de dados, abordando requisitos como registro de entregas, cálculo de comissões e integração de dados.
* **Quando fazer:** Primeira semana de Agosto.
* **Como fazer:** Utilizar ferramentas CASE para a modelagem do banco de dados, incluindo diagramas ER e normalização de dados.
* **Para quem fazer:** Para a equipe de TI da empresa.
* **Onde fazer:** Empresa NOVA REDE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA e ambiente online do estudante.

**Ação 3: Implementação e Teste do Banco de Dados**

* **O que fazer:** Implementar e testar o banco de dados conforme modelagem definida.
* **Quando fazer:** Segunda semana de Agosto.
* **Como fazer:** Desenvolver o banco de dados utilizando SQL e outras tecnologias apropriadas, seguido de testes rigorosos para garantir a funcionalidade e a integridade dos dados.
* **Para quem fazer:** Para a equipe de TI da empresa.
* **Onde fazer:** Empresa NOVA REDE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA e ambiente online do estudante.

**Objetivo 2: Treinar os Colaboradores no Uso do Novo Sistema**

**Ação 4: Treinamento dos Colaboradores**

* **O que fazer:** Realizar sessões de treinamento para os colaboradores da empresa sobre o uso do novo sistema de banco de dados.
* **Quando fazer:** Fim do mês de Agosto.
* **Como fazer:** Simular inserção de dados demonstrando e ensinando os colaboradores a utilizar o sistema de banco de dados.
* **Para quem fazer:** Colaboradores da NOVA REDE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, especialmente aqueles envolvidos na logística e gestão de entregas.
* **Onde fazer:** Empresa NOVA REDE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.

**Objetivo 3: Reduzir Erros e Aumentar a Eficiência Operacional**

**Ação 5: Monitoramento e Avaliação do Sistema**

* **O que fazer:** Monitorar e avaliar o desempenho do novo sistema de banco de dados para garantir a redução de erros e o aumento da eficiência operacional.
* **Quando fazer:** Primeira semana de Setembro.
* **Como fazer:** Coletar feedback dos usuários, analisar relatórios de desempenho e realizar ajustes necessários no sistema.
* **Para quem fazer:** Para a equipe de TI da empresa.
* **Onde fazer:** Empresa NOVA REDE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.